小程序应用商城开发计划

一期：PHP上线 · 测试

1.本地部署 · RUN起来（1天）

2.测试服务器部署 · 完善功能 （5 - 7天）

（1）测试功能完整性（1天）

（2）完善及调整相应功能（2 – 3天）

（3）根据需求做出相应调整（2 – 3天）

3.正式服务器部署 · 调节测试（1 – 2天）

二期：后台重写 · 接入

1. 后端重写
2. 后台重写
3. 小程序调整